Naziv projekta: Dječje igralište Zagorska Sela -  ugradnja stabilnih dječjih igračaka i gradnja staze uz postojeću građevinu

Javni poziv: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«

Cilj projekta je uređenje dječjeg igrališta u Zagorskim Selima sa gradnjom staze uz postojeću građevinu. Postavljena su igrala za djecu sa zaštitnom podlogom i izgrađena staza za prilaz do dječjeg igrališta.

UGOVORENO:

Za navedeni projekt u 2022. godini Općina je zaključila Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj Europa ulaže u ruralna područja.

Odlukom o dodjeli sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 12.03.2024. Općini je odobreni najviši iznos potpore u iznosu od 49.874,58 eura.

Odlukom o isplati od 16.04.2025. Općini je odobrena isplata u iznosu 49.874,58 eur.

REALIZIRANO:

Projekt je realiziran u vrijednosti od 70.330,81 eura.

Izvori financiranja su: sredstva EU fondova u iznosu od  49.874,58 eura (od toga 90% EU sredstva – 44.887,12 eur, a  10% sredstava iz državnog proračuna – 4.987,46 eur) ili 70,91 %, državni proračun u iznosu od 10.228,12 eura ili 14,54 %, te drugi izvori (vlastita sredstva) u iznosu 10.228,11 eura ili 14,55 %

Uporabna dozvola pribavljena je u 2024. godini.